Новопесчанский сельсовет Чистоозерного района Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПЕСЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021г.	№ 7

О проведении противопаводковых мероприятий в весенний период 2021 года.

Во исполнении Распоряжения Губернатора Новосибирской области от 21.01.2021 г.  № 8 – р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2021 году», в соответствии с Уставом Новопесчанского сельсовета Чистоозёрного района, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком 2021г., обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения, устойчивой работы экономики и социальной сферы поселения администрация Новопесчанского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить противопаводковую комиссию администрации Новопесчанского сельсовета (приложение № 1)

2. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в весенний период 2021 г. (приложение № 2)

3. Провести обследование территории, определить объемы работ и места возможного подтопления.

4. Определить силы и средства, привлекаемые для противопаводковых мероприятий (заключение договора с АО «Новосибирскавтодор» Купинский ДРСУ).

5.   Провести работы (в срок до 30.03.2021 года) по очистке от снега кровель жилых и общественных зданий, улиц, кюветов, водосточных труб, в дальнейшем провести работы по пропуску талых вод. Привлечь к данным работам силы и средства предприятий, организаций, трудоспособное население.

6.   Опубликовать данное постановление в газете «Вестник МО Новопесчанского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Новопесчанского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области в сети интернет.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новопесчанского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области                                                                               И.М. Гнидюк

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением администрации

Новопесчанского сельсовета

От 10.02.2021г   № 7

СОСТАВ:

Противопаводковой комиссии администрации Новопесчанского сельсовета.

Председатель комиссии: Гнидюк И.М. – глава администрации Новопесчанского сельсовета

Чистоозерного района Новосибирской области

Заместитель председателя: Тимошенко А.И. – специалист администрации Новопесчанского

комиссии                                                           сельсовета Чистоозерного района Новосибирской

области

Секретарь комиссии:Тимошенко Е.А. – специалист администрации Новопесчанского сельсовета

Чистоозерного района Новосибирской области

Члены комиссии:

Василиненко А.С. - начальник участка Чистоозерного отделения АО «Новосибирскавтодор» Купинского ДРСУ (по согласованию)

Лысач А.А.- участковый инспектор ОП (по согласованию)

Приложение № 2

Утверждено

Постановлением администрации

Новопесчанского сельсовета

От 10.02.2021г   № 7

План

проведения противопаводковых мероприятий в весенний период 2021г.

на территории Новопесчанского сельсовета Чистоозёрного  района

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения |  | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка, корректировка и утверждение планов мероприятий, схем управления и взаимодействия, других документов по данному вопросу. |  | Март-Апрель | Тимошенко А.И. |  |
| 2 | Определение: состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий; дополнительного привлечения технических средств предприятий. |  | Апрель | Гнидюк И.М. Тимошенко А.И. Василиненко А.С. |  |
| 3 | Обеспечить готовность систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях |  | Апрель | Гнидюк И.М. Тимошенко А.И. |  |
| 4 | Проведение обследования и определение объёмов работ по очистке от снега автодорог, улиц, кюветов, водосточных труб, каналов, жилых, общественных и производственных помещений |  | Весь период | Гнидюк И.М. Тимошенко А.И. |  |
| ## Основной этап |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение работ по очистке от снега (улиц, объектов жилого и производственного фонда и т.д.). Отвод паводковых вод (промывка водосточных труб и т.д.) | 20 марта – 15 апреля |  | начальник участка Чистоозерного отделения АО «Новосибирскавтодор» Купинского ДРСУ, руководители предприятий, организаций поселения трудоспособное население |  |
| 6 | Соблюдение мер безопасности при проведении противопаводковых мероприятий (подземные кабели, линии, ЛЭП, техника безопасности) | В течение всего периода |  |  |  |
| 7 | Организация ограничения проезда по улицам населённых пунктов в весеннюю распутицу | Апрель |  | Отделение полиции «Чистоозерное» Глава МО |  |
| 8 | Определить порядок расчета за выполнение работ привлекаемой со стороны техники. | Апрель |  | Глава МО |  |