Приложение  1

к решению восьмой сессии совета депутатов

Новопесчанского сельсовета

Чистоозерного района Новосибирской области

«12» сентября 2016г.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Новопесчаное Чистоозерного района

Новосибирской области

на 2017-2030 годы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Паспорт программы……………………………………………………………5-7

Общие сведения……………………………………………………………....8-13

1. Состояние транспортной инфраструктуры………………………………13-19

2. Система программных мероприятий…………………………………….20-21

3.Финансовые потребности для реализации программы………………….21-24

4. Оценка эффективности мероприятий……………………………………24-26

5.  Нормативное обеспечение………………………………………………..26-27

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопесчанского  муниципального образования  на период с 2016 по  2030 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Новопесчанского  МО, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопесчанского муниципального образования - сельского поселения на 2017 – 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «ОБ утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Разработчик Программы | Администрация Новопесчанского сельсовета Чистоозерного района |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новопесчанского сельсовета Чистоозерного района |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., -повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения ,юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность , -снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. -обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; |
| Целевые индикаторы и показатели | -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; -протяженность пешеходных дорожек; -протяженность велосипедных дорожек; -обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; -обеспеченность транспортного обслуживания населения; -количество ДТП из-за сопутствующих дорожных условий. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2030 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ |
| Мероприятия программы | Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1.Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. На которых уровень загрузки соответствует нормативному. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3.Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6.Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |

Общие сведения

Генеральный план развития муниципального образования села Новопесчаное Чистоозерного района

- Краткая характеристика МО с. Новопесчаное.

- Географическое положение

МО Новопесчанский сельсовет расположен в северо-восточной части Чистоозерного района, в состав которого он входит.

В состав образования входят два населенных пункта:

- с. Новопесчаное;

- д. Новоалексеевка;

Административный центр находится в с. Новопесчаное, которое расположено в центральной части муниципального образования, в 20 км к северо-востоку от районного центра - рп. Чистоозерное, и в 500 км от административного центра Новосибирской области - г. Новосибирска (таблица 1).

Связь с районным центром – р.п. Чистоозерное, осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения 78 км а/д "К-01" - Троицкое; с г. Новосибирском – по автомобильной дороге 967 км а/д "Байкал" - Купино - Карасук (К-01).

Ближайшая железнодорожная станция расположена в 10 км от д. Новоалексеевка – в р.п. Чистоозерное.

Таблица 1

Расстояние между населёнными пунктами муниципалитета

| № п/п | Населённые пункты муниципалитета | Расстояние до пгт.Чистоозерное, км (по автодорогам) | Расстояние до г. Новосибирска, км (по автодорогам) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С. Новопесчаное | 20 | 500 |
| 2. | Д. Новоалексеевка | 9 | 472 |

На западе земли сельсовета граничат с МО Новокулындинский сельсовет, на юге - с МО Елизаветинский сельсовет и МО Чистоозерный поссовет, на востоке – с МО Чистоозерный поссовет и на севере – с МО Троицкий сельсовет (рисунок 1).

Общая площадь МО Новопесчанский сельсовет составляет 22606 га. Т. о. удельный вес МО Новопесчанский сельсовет по отношению к МО Чистоозерный район составляет 4%. Протяженность границ муниципального образования составляет 81 км. Протяженность территории муниципального образования с северо-востока на юго-запад составляет 22 км, с северо-запада на юго-восток – 11 км.

Климат

Климатические условия сельсовета определяются его расположением в природной зоне степи, для которой характерно нарастание засушливости. Удаленность территории МО Новопесчанский сельсовет от морей и океанов обуславливает наличие континентальности климата.

Для климата характерны различные колебания среднемесячных и абсолютных температур воздуха.

Для территории сельсовета характерна яркая выраженность 4-х сезонов с продолжительной холодной зимой, сравнительно коротким летом и краткими переходными периодами - весной и осенью.

Зимние периоды достаточно морозные, продолжительные и малоснежные. Температуры в январе в среднем достигают -17…-19 градусов. Сильные ветра, сопровождающие большую часть периода, вызывают значительные снежные метели, в отдельных случаях бураны. Снежный покров уверенно формируется в первой половине ноября. Весна с неустойчивой и в большей мере пасмурной погодой приходит в конце марта. Снег полностью сходит к середине апреля.

Лето в районе жаркое и в отдельных периодах засушливое. Температуры в июле месяце в среднем составляют +21…+22 градуса. Ограниченное количество атмосферных осадков нередко приводит к образованию пыльных бурь. По данным прогноза погоды основная масса кратковременных дождей и гроз приходится на июль месяц. Осень сухая и относительно теплая, первые признаки надвигающейся зимы проявляются в середине октября, в это же время возможны первые значительные заморозки. Среднегодовая норма осадков составляет 250 мм, в мае – июне выпадает 62-70 мм, в августе – сентябре – 68-75 мм. Для большей части сельсовета в период вегетации создаются трудные условия обеспечения растений водой. Коэффициент увлажнения в большинстве лет менее 1,0. Поэтому необходимы работы по накоплению влаги в почве. В сельсовете необходимо проводить мероприятия по увеличению запаса влаги в почве. К таким мероприятиям можно отнести искусственное снегозадержание - комплекс мер, способствующий уменьшению сдувания снега с полей, его накоплению и равномерному распределению на полях для увеличения запаса влаги в почве, утепления озимых сельскохозяйственных культур, а также устройство водорегулирующих лесополос для борьбы с эрозией и засухой. В дальнейшем прогнозируется иссушение климата.

Заморозки начинаются на западе в первой половине второй декады сентября. Холодный период длится 178 дней. Сумма отрицательных температур составляет 2327ºС.

Демографическая характеристика МО Новопесчанский сельсовет

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Администрацией Новопесчанского сельсовета.

На начало 2012 г. численность населения муниципального образования составляет 505 человек (таблица 4). Плотность населения в Новопесчанском сельсовете – 0,4 чел/га.

Численность населения МО Новопесчанский сельсовет в общей численности населения Чистоозерного района составляет 2,5%.

Уровень социально-экономического развития и соответственно уровень жизни населения определяют специфику сложившегося типа воспроизводства населения. В настоящее время территория МО Новопесчанский сельсовет характеризуется суженным типом воспроизводства населения (низкими или отрицательными значениями естественного прироста).

Естественное движение населения (естественный прирост как разница между родившимися и умершими в текущем году) в сельсовете имеет отрицательное значение, то есть наблюдается естественная убыль населения.

По национальному составу на территории сельсовета проживают представители нескольких национальностей, из них наиболее многочисленные это – русские. Доля остальных национальностей (украинцы, немцы) – не значительна.

Таблица 2

Демографическая характеристика населения МО Новопесчанский сельсовет

| Показатель | с. Новопесчаное | д. Новоалексеевка |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 01. 01. 2012 – всего, человек | 500 | 5 |
| в т. ч. в возрасте: - моложе трудоспособного, чел. - трудоспособные, чел. - старше трудоспособного, чел. | 76 324 100 | 1 3 1 |
| Число домохозяйств, единиц | 137 | 4 |
| Коэффициент семейности | 3,6 | 1,2 |

Таблица 3

Динамика численности населения Новопесчанского сельского совета по населённым пунктам за период

2002 – 2011 г

| Населенные пункты | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новопесчаное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, числ. нас | 553 | 551 | 548 | 545 | 541 | 528 | 528 | 522 | 494 | 485 |
| Ср.год. прирост, % |  | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,7 | -2,4 | 0 | -1,1 | -5,4 | -1,8 |
| Д. Новоалексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, числ. нас | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Ср.год. прирост, % |  | -9,1 | 0 | 0 | -10 | -44,4 | 0 | 0 | +20 | -16,6 |
| Всего по сельсовету, чел. | 564 | 561 | 558 | 555 | 550 | 533 | 533 | 527 | 500 | 490 |

Таблица 4

Численность населения по основным возрастным группам

| № п/п | Группа населения | Численность 2012 г. | % | Численность на расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Новопесчаное |  |  |  |  |  |
|  | Общая численность населения | 500 | 100 | 560 | 100 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 76 | 15,2 | 115 | 20,5 |
|  | Дошкольники до 7 лет | 23 | 4,6 | 45 | 8 |
|  | школьники от 7 до 17 лет | 53 | 10,6 | 70 | 12,5 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 100 | 20 | 89 | 16 |
|  | В том числе работающих | 0 | 0 | 5 | 0,9 |
| 3 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 324 | 64,8 | 356 | 63,5 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
|  | В- школьники 16-17 лет | 16 | 3,2 | 20 | 3,6 |
|  | Р- работающих | 113 | 22,6 | 210 | 37,5 |
| Из них |  |  |  |  |  |
|  | Б- численность обслуживающей группы | 24 | 4,8 | 85 | 15,2 |
|  | А- занятых в домашнем хозяйстве | 100 | 20 | 113 | 20,2 |
|  | В – обучающихся с отрывом от производства | 12 | 2,4 | 18 | 3,2 |
|  | П- инвалидов | 23 | 4,6 | 16 | 2,8 |

Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории МО с. Новопесчаное

Таблица 5

Технико-экономические показатели развития территории

| № п.п | Показатель | Ед. изм. | Сущест. Положение (2016 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории сельского совета | га | 22606.0 | 22606.0 |
| 1.2. | Численность населения, занятого в личном подсобном хозяйстве |  |  |  |
| 2. | Жилищное строительство |  |  |  |
| 2.1. | Жилищный фонд | м2 | 8477.7 | 10397.7 |
| 2.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 16.8 | 30 |
| 3. | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 45 | 45 |
| 3.2. | Общеобразовательные школы- всего | мест | 192 | 192 |
| 3.3. | ФАП | кол-во | 1 | 1 |
| 3.4. | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | 24.7 | 177.7 |
| 3.5. | Предприятия бытового обслуживания – всего | раб. мест | - | 5 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность дорог, всего | км | 9.7 | 9.7 |
| 5. | Инженерное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | -расходы воды | тыс. м3 год |  | 42838.14 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
|  | -объем сточных вод | тыс. м3 год |  | 42838,14 |
| 5.3. | Электроснабжение |  |  |  |
|  | -электропотребление | тыс. кВт, час |  | 3588,3 |
| 6. | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 6.1. | Свалка твердых бытовых отходов | га | 3 | 1 |
| 6.2. | Скотомогильник | га | 0.2 | 0.2 |

1.Состояние транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура поселения, сеть автомобильных дорог, дает возможность организовать доставку грузов во все населённые пункты муниципального образования. Перевозку грузов осуществляют частные предприниматели.

Обслуживание сети автодорог федерального и регионального значения осуществляет специализированное предприятие – ОАО «Новосибирскавтодор».

Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения.

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги различного значения

Главной стратегической проблемой в транспортном обеспечении является строительство новых дорог и увеличение доли дорог с твердым покрытием.

В дорожно-транспортном комплексе сохраняется высокий уровень старения и износа основных фондов. Низкий технический уровень существующих дорог в поселении способствует росту стоимости грузоперевозок, снижению сроков службы автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое обслуживание, повышенному сбросу вредных веществ в атмосферу.

Не все населенные пункты муниципального образования имеют надежную связь с районным центром. В с. Новоалексеевка отсутствуют дороги с твердым покрытием.

Улично-дорожная сеть муниципального образования

Автомобильный транспорт

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

В настоящее время внешние связи муниципального образования Новопесчанский сельсовет осуществляется по автодороге межмуниципального значения 78 км а/д "К-01" – Троицкое с переходным типом покрытия. С административным центром области – г. Новосибирском – связь сельсовета осуществляется по автомобильной дороге регионального значения 967 км а/д "Байкал" - Купино - Карасук (К-01).

Для улучшения транспортных связей в населенных пунктах сельского поселения и между ними запланирована реконструкция участка автодороги 78 км а/д "К-01" – Троицкое, проходящего по территории МО Новопесчанский сельсовет.

По указанным выше автодорогам осуществляется основной поток грузоперевозок.

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки на территории МО Новопесчанский сельсовет осуществляются общественным и индивидуальным транспортом. В целом объем перевозок пассажиров складывается из трудовых, культурно-бытовых и рекреационных поездок жителей сельского поселения.

Автомобильный общественный транспорт один из важнейших элементов транспортного комплекса, в структуре перевозки пассажиров доля автомобильного транспорта составляет 95 %.

Автобусные маршруты на с. Новопесчаное отлажены и работают без перебоев, с. Новоалексеевка является не охваченной транспортным сообщением.

На перспективу, как и в настоящее время, основным видом транспорта обслуживающим планируемую территорию будет являться автомобильный транспорт, который будет обеспечивать внутренние связи и подвоз пассажиров к железнодорожным станциям, а также внешние связи и подвоз к крупным населенным пунктам.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны сел и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития сел. Выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей.

Улично-дорожная сеть выделяется по классификации в соответствии со СНиП 2.07.01.-89*:

- главная улица – связь жилых территорий с общественным центром;

- основная улица в жилой застройке – связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;

- второстепенные улицы (переулки) в жилой застройке – связь между основными и жилыми улицами;

- проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Общая протяженность улично-дорожной сети Новопесчанского сельсовета составляет - 9700 м. грунтовых дорог, в том числе: грунто-щебень – 4,0 км.; с поднятым земляным полотном – 1,9   км; в нулевых отметках – 3,8км. Основными главными дорогами села  Новопесчаное являются: улица Большая (2,350 км), ул.Молодежная (1,7 км), ул. Зеленая (1,55 км),  которые обеспечивают транспортные связи центральной части с жилыми домами и предприятиями, являются вводами в село с основной региональной автомобильной дорогой.

Таблица 6

| №п.п. | Наименование улиц | Площадь кв.м. | Протяженность м. | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большая | 14100 | 2350 | грунт |
| 2 | Береговая | 9000 | 1500 | грунт |
| 3 | Молодежная | 10200 | 1700 | грунт |
| 4 | Зеленая | 9300 | 1550 | грунт |
| 5 | Школьная | 3600 | 600 | грунт |
| 6 | Озерная | 3000 | 500 | грунт |
| 7 | Центральная | 4200 | 700 | грунт |
| 8 | Лесная | 4800 | 800 | грунт |
|  | Итого | 58200 | 9700 |  |

С. Новопесчаное

На расчетный срок предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети села:

- предлагается провести ремонтные работы с целью улучшения улично-дорожного покрытия.

- Реконструкция дороги к существующему кладбищу с. Новопесчаное (200 м);

- Реконструкция дороги к планируемому полигону для временного хранения бытовых отходов с. Новопесчаное (500 м);

С. Новоалексеевка

В с. Новоалексеевка предлагается:

- полная реконструкция улично-дорожной сети села, улучшение дорожного покрытия улиц.

Объекты транспортного обслуживания

Генеральным планом предусмотрены территории для постоянного хранения, временного хранения (парковки) и технического обслуживания легковых автомобилей в населенных пунктах муниципального образования.

Согласно гл. 11 п. 11.3 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств определено из расчета на 1000 жителей:

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности на расчетный срок (2032 год) – 350 ед. на 1000 жителей.

Т.о., расчетное число автомобилей в с. Новопесчаное на конец расчетного срока составит 196 ед.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта в с. Новопесчаное и с. Новоалексеевка осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

Строительство автомобильных гаражей для постоянного хранения автомобилей в населенных пунктах не предусмотрено.

Согласно п. 11.26.40 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» станции технического обслуживания следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации (350 автомобилей на 1000 жителей) количество автомобилей в сельсовете составит 200 единиц. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходима СТО на 1 пост. В настоящее время на территории сельсовета нет ни одной станции технического обслуживания, поэтому существует необходимость в ее организации. На 1 СТО выделяется участок 0,1 га. Генеральным планом предусмотрена станция техобслуживания на 1 пост в южной части с. Новопесчаное по ул. Молодежной.

Безопасность дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно- транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

Таблица 7

Журнал учета ДТП на территории МО с. Новопесчаное

| № п.п. | Год | Кол-во учетных ДТП | Кол-во погибших | Кол-во пострадавших |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2015 | 0 | 0 | 0 |

В ближайшие годы ожидается прирост парка автотранспортных средств.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети в с. Новопесчаное, предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и соответственно количества дорожно-транспортных происшествий.

Фактором риска, оказывающим влияние на результаты программы и на который участники программы не могут оказать непосредственного влияния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления которых транспортным средством, менее 3-х лет. Уровень подготовки водителей остается низким и требует принятия мер на федеральном уровне.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системой реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса муниципального образования ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог  общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышениями надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Дороги местного значения поселения в направлениях движения пешеходов необходимо оборудовать средствами снижения скоростей, средствами регулировки движения.

Целью программы в области безопасности дорожного движения является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Условиями ее достижения является решение следующих задач:

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы программы:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение тяжести последствий;

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в муниципальном образовании с. Новопесчаное.

К проблемам улично-дорожной сети  Новопесчанского сельсовета можно отнести следующие:

ухудшение состояния улично-дорожной сети;

отсутствие капитального и текущего ремонта, низкий уровень благоустройства;

издержки в результате негативного воздействия внешних транспортных факторов, отрицательное воздействие окружающей среды.

Такое положение является следствием сложившейся неэффективной затратной системы эксплуатации улично-дорожной сети села.

Основными причинами являются:

дефицит бюджетных ресурсов;

слабая материальная база, не позволяющая своевременно и в полном объеме осуществлять содержание и ремонт сельских дорог, внедрять новые, прогрессивные методы производства работ.

К негативным факторам, влияющим на состояние дорог в последние годы можно отнести:  расчистка дорог в зимний период, что приводит к усиленному воздействию агрессивных талых вод на элементы дороги, несвоевременное профилирование дорог; несоблюдение правил производства земляных работ при ремонтах и прокладках различных коммуникаций.

Реализуемые мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации ведутся по следующим направлениям:

ограничение пропуска большегрузного транспорта на дорогах в период весенне-осенней распутицы;

повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения ямочных ремонтов;

выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения по селу; установка соответствующих дорожных знаков.

Однако прогнозы сохранения ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходимость принятия планировочных и конструктивных  финансовых решений в ближайшее время. В противном случае дорожно-транспортная ситуация в селе будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, потери инвестиционной привлекательности села и ухудшению условий проживания граждан.

2.Система программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные программой, распределяются по следующим направлениям:

2.1. Обеспечение комплексного содержания улично-дорожной сети:

В соответствии с требованиями ГОСТа к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Основной целью является достижение определенных успехов в поддержании чистоты и порядка на территории села Новопесчаное. Добиться положительных результатов предполагается на основе реализации следующих мероприятий:

2.1.1. Осуществление организационных мероприятий:

1. утвердить финансовое обеспечение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети за счет средств дорожного фонда, средств областного и местного бюджета;

2. организовать работу по привлечению предприятий, организаций, учреждений, а также граждан к выполнению мероприятий по обеспечению сохранности и образцового содержания объектов внешнего благоустройства и коммунального назначения, благоустройство собственной и прилегающей территории;

3. проводить месячники по очистке территории села с привлечением юридических лиц и граждан;

4. усилить контроль за использованием, охраной и благоустройством территории села, повысить ответственность физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка;

2.2. Восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог с.Новопесчаное, д. Новоалексеевка.

Основной целью является привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть, в этом направлении Программой предусмотрено: выполнение текущего (ямочного ремонта) дорожного покрытия для ликвидации просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств;

- Применение новых технологий и материалов для эффективной борьбы с зимней скользкостью на дорогах и тротуарах;

- Выполнение реконструкции, капитального ремонта проезжей части: улиц Школьная (0.16 км.), Береговая (0.2 км), Большая (0.16 км.), для полного восстановления основных технико-эксплуатационных качеств покрытия, включая проектно-изыскательские работы;

- Ремонт сетей наружного освещения для обеспечения нормативного уровня и качества освещенности сельских дорог;

- Предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов Новосибирской области, а также бюджета Новопесчанского Сельсовета

2.3. Обеспечение безопасности движения пешеходов в селе.

Лучшие результаты по обеспечению безопасности пешеходного движения достигаются путем реализации следующих мероприятий:

2.3.1. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией;

2.3.2. Приведение в нормативное состояние тротуаров, включая обеспечение хорошего качества покрытия тротуара и его хорошее содержание.

2.4. Озеленение села.

В данном направлении планируется проведение работ по содержанию и благоустройству сквера, устройству цветников, посадка деревьев, регулированию величины и густоты крон зеленых насаждений для предупреждения снижения качества освещения.

2.5. Малые архитектурные формы.

В благоустройстве территории используется большое количество сравнительно небольших по объему объектов, как декоративного так и утилитарного характера. В их числе скамьи и садово-парковая мебель, ограждения. Все эти элементы внешнего убранства села называют малыми архитектурными формами, они играют существенную роль в формировании облика улицы, особенно сквера. Планируется размещение скамеек, урн у остановки общественного транспорта.

2.6. Техническое перевооружение отрасли благоустройства.

Дорожного хозяйства на территории села нет. Содержанием и ремонтом дорог занимаются победители электронных аукционов.

- Финансовые потребности для реализации Программы

Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения поселения.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагивают конструктивные или иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики  надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличения протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджетов всех уровней, то в пределах срока действия Программы  этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения»

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Новосибирской области бюджета муниципального образования с. Новопесчаное, а также внебюджетные источники. Объем финансирования  мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии  всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Таблица 8

| Наименования предприятия | Финансовые потребности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2030 годы |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | 54 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | 50 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия дорог и тротуаров | 27195 | 1845 | 1860 | 1880 | 1810 | 1810 | 17990 |
| Строительство автостоянок около объектов обслуживания | 350 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Создание инфраструктуры автосервиса | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | 3515 | 240 | 245 | 250 | 250 | 230 | 2300 |
| Всего | 31614 | 2334 | 2285 | 2285 | 2115 | 2095 | 20500 |

Объем средств на реализацию программы

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию с. Новопесчаное Чистоозерного района Новосибирской области составляет 31614 тыс.рублей, значительную долю занимают средства бюджета Новосибирской области.

- Оценка эффективности мероприятий

Основными факторами, определяющими направление разработки Программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры муниципального образования  с. Новопесчаное на 2017-2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации, позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования  в расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 9

Таблица 9

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Еденица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 47* | 47* | 47* | 47* | 47* | 100 |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 53* | 53* | 53* | 53* | 53* | 100 |
| 4 | Протяженность пешеходных дорожек | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Протяженность велосипедных дорожек | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*-сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ

- Нормативное обеспечение

Реализация Программы осуществляется на основе:

1) муниципальных контрактов заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) условий, порядка и правил утвержденных федеральными, областными и муниципальными  нормативными правовыми актами.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы и утверждения в установленном порядке проекта постановления Администрации Новопесчанского сельсовета об утверждении муниципальной программы;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе сельсовета об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

- подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года.

Участник муниципальной программы:

- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы соответствующих организаций;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Администрация муниципального образования как участник муниципальной программы представляет в Администрацию Чистоозерного района:

- ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта находящиеся в муниципальной собственности с указанием денежных и натуральных величин до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок до 15 января года следующего за отчетным.

Совет депутатов Новопесчанского сельсовета:

- утверждает ежегодный отчет  о достижении эффективности в срок до 15 марта года, следующего за отчетным.

- не позднее 30 дней рассматривает предложения Главы администрации сельсовета об изменениях муниципальной программы.